| Naam | Mohamed Koubaa |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | 21/11/2025 |  |
| Leerkracht | Gerrit Wijns |  |
| Vak | Projectmanagement |  |
| Klas | 6A&D |  |

Logboek

- 2025-11-21
Alle pagina's nu in hetzelfde grijze design. Knoppen overal dezelfde grootte gemaakt. Dashboard pagina gecentreerd zoals de welkomstpagina. Dropdown menu rechtsboven netjes uitgelijnd. Titels in browser van "Laravel" naar "Documentenkluis" veranderd. Alle kleuren aangepast naar grijs/zwart thema. Profiel pagina getest en alles werkt.

- 2025-11-20
Je kan nu bestanden uploaden naar mappen. Download knop werkt. Verwijder knop werkt met bevestiging. Admin account gemaakt (admin@ss.local / admin123). Login en registratie pagina's opnieuw gemaakt zonder Tailwind, wat standaard is bij Laravel. Profiel pagina's aangepast naar nieuw design. Bestand bekijken functie gemaakt.

- 2025-11-20
Bestanden worden automatisch versleuteld bij uploaden. Bij downloaden worden ze weer ontsleuteld. AES-256 versleuteling gebruikt. Database klaar voor bestanden opslaan. Opslag folder gemaakt in storage/app/private/bestanden. Fouten worden netjes getoond als iets misgaat

- 2025-11-18 tot 2025-11-19
Je kan mappen aanmaken. Je kan mappen hernoemen. Je kan mappen verwijderen. Submappen werken (mappen in mappen). Broodkruimel navigatie gemaakt (zodat je weet waar je bent). Elke gebruiker ziet alleen zijn eigen mappen. Als je een map verwijdert, worden de bestanden erin ook verwijderd.

- 2025-11-15 tot 2025-11-17
Database tabellen gemaakt voor mappen en bestanden. Rol toegevoegd aan gebruikers (gewone gebruiker of admin). Verbindingen tussen tabellen gemaakt. Test data toegevoegd om te kunnen testen.

- 2025-11-12 tot 2025-11-14
Laravel geïnstalleerd met inlog systeem. Docker opgezet zodat alles lokaal draait. Poorten ingesteld: 8000 voor de website, 8080 voor database. GitHub verbonden voor code opslaan. Basis pagina's gemaakt (welkom, dashboard, login, registratie). Inloggen en registreren getest

- 2025-11-10 tot 2025-11-11
Alle taken uitgeschreven. Sprint 2 gepland: focus op documenten beheren. Schetsen gemaakt hoe het eruit moet zien. Besloten welke versleuteling we gebruiken. Database schema getekend.

- 2025-11-01 tot 2025-11-04
Laravel documentatie gelezen. Gekeken hoe versleuteling werkt. Besloten waar bestanden opslaan (lokaal op server). Besloten om geen Tailwind te gebruiken maar eigen CSS.

- 2025-10-25 tot 2025-10-31
Alle eisen opgeschreven. Rollen bepaald: normale gebruiker en admin. Functionaliteit bepaald: Account maken en inloggen, Mappen maken en verwijderen, Bestanden uploaden en downloaden en Automatische versleuteling. Eisen bepaald: moet veilig zijn en makkelijk te gebruiken.

- 2025-10-19 tot 2025-10-24 
Klant wil veilige plek voor documenten opslaan. Gekeken naar wat er al bestaat (Google Drive, Dropbox). Ons verschil: alles automatisch versleuteld. Voor wie: mensen met gevoelige documenten (advocaten, dokters, etc.). Besloten: Laravel website, geen app. Deadline: 21 november 2025

Mijn github-repository is te vinden op: https://github.com/teamkoubyte/Eindproject/tree/main/beveiligdeDocumentenkluis